# Zukunftshaus Karlsruhe – gemeinsam gestalten, bauen, leben

Bewerbung Teilnahmewettbewerb Konzeptvergabe Baufelder 4 & 5, Quartier Zukunft Nord

- Unsere Vision

Ein milder Frühlingstag neigt sich dem Ende zu. Nach einem langen Arbeitstag sitze ich auf dem Lastenrad und rolle entspannt nach Hause. Endlich daheim, denke ich, und muss lächeln. Schon von Weitem höre ich das Lachen und Rufen der Kinder. Als ich um die letzte Ecke biege, schießt eine Horde Grundschulkinder an mir vorbei. „Mr. X!“, rufen sie durcheinander. Die Kinder des Quartiers sind in der CVJM-Gruppe unterwegs.

Ich stelle das Lastenrad zurück in unseren Fahrradpool. Wie gut, dass es den gibt. Die Sonne scheint noch immer, und weil wir unseren Strom selbst erzeugen, schließe ich die Batterie gleich an. So ist alles bereit für die nächste Fahrt, für die nächste Person.

Beim Öffnen der Eingangstür umfängt mich sofort diese vertraute Atmosphäre, und ich atme tief ein. Unser Haus lebt! In der Gemeinschaftsküche wird gerade für das monatliche gemeinsame Abendessen gekocht. Stimmen mischen sich mit dem Klappern von Töpfen und der Duft von frisch zubereitetem Essen liegt in der Luft.

Am schwarzen Brett bleibe ich hängen. Ich pinne meinen Zettel dazu: Näh-Workshop nächste Woche. Daneben entdecke ich Neues – eine Einladung zum Lobpreisabend, Nachhilfe- und Babysitting-Angebote aus der Studierenden-WG, ein Hilfegesuch. Eine Mitbewohnerin hat sich den Arm gebrochen und braucht in den nächsten Wochen Unterstützung beim Einkaufen. Für Vieles ist schon gesorgt. Ich trage mich auch noch ein.

Auf dem Weg nach oben begegne ich Menschen aus dem Haus. Wir grüßen uns, wechseln ein paar Worte. Wir sind viele und wir sind verschieden: Jung und Alt, Familien und Alleinstehende, Kinder in jedem Alter. Die Vielfalt macht uns aus und bereichert uns.

In meiner Wohnung angekommen, schließe ich die Tür hinter mir und bin ganz bei mir – bei uns. Fünf Menschen teilen sich diesen Raum und trotzdem hat jede:r seinen Platz. Das liebe ich an diesem Haus: Gemeinschaft und Rückzug – beides ist möglich – genau so, wie wir es brauchen. Und wenn die Kinder eines Tages ausziehen? Dann passen wir unsere Wohnungsgröße an und bleiben. Zu zweit. Mitten im Leben, mitten unter anderen.

Ich räume meine Arbeitssachen weg, ziehe mich um und mache mich wieder auf den Weg nach unten. Zum gemeinsamen Abendessen, zu Gesprächen, Lachen, Begegnungen. Ein ganz gewöhnlicher Abend bei uns. Und genau deshalb ein besonderer.

Willkommen im Zukunftshaus!

- Wer wir sind

Gestartet sind wir als eine Gruppe von Menschen, die sich über die gemeinsame ehrenamtliche Arbeit beim CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen), Karlsruhe kennengelernt haben. Hier haben wir nicht nur zusammen gearbeitet, sondern auch erlebt, was entsteht, wenn unterschiedliche Menschen mit einem gemeinsamen Werteverständnis zusammenkommen: echte Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und die Freude am Miteinander. Inzwischen sind auch Menschen aus anderen Kontexten dazugestoßen, die von dem Projekt und den Werten der Gemeinschaft begeistert sind und sich engagiert mit einbringen.

Unsere Kerngruppe besteht aus derzeit acht Haushalten, die fest entschlossen sind, das Zukunftshaus gemeinsam zu verwirklichen. Die Kerngruppe wächst aktuell durch weitere Interessierte weiter. Neben den Haushalten, die einen Einzug in das Zukunftshaus anstreben, wird das Projekt auch von weiteren engagierten Personen unterstützt, die die gemeinsame Vision teilen und ihre Erfahrungen, Kompetenzen sowie finanzielle Mittel in das Projekt einbringen möchten. Wir sind Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen (Alleinstehende und Paare jeden Alters, Familien, Senioren). Was uns verbindet, ist der Wunsch nach einem Zuhause, in dem wir nicht nur nebeneinander, sondern miteinander leben können.

Neben unserer Kerngruppe besteht ein erweiterter Kreis von Interessierten, die über einen Email-Newsletter regelmäßig über den Projektfortschritt informiert werden und sich teilweise bereits in Arbeitsgruppen und Veranstaltungen einbringen. Für neue Interessierte findet an mehreren Terminen im Jahr ein Online-Infoabend statt. Der erste fand am 21.07. statt, für den nächsten Infoabend am 22.09. liegen bereits mehr als 10 Anmeldungen vor.  Nach der Teilnahme am Infoabend, bei weiterem Interesse wird den jeweiligen Personen ein kurzer Selbstauskunftsbogen zugesendet. Der weitere Prozess beinhaltet dann die Möglichkeit im Rahmen einer „Schnupperphase“ an Treffen der Kerngruppe und der Arbeitsgruppen teilzunehmen und so das Konzept des Zukunftshauses und die Beteiligten kennenzulernen. Besteht im Anschluss weiterhin Interesse, werden den Interessierten „Paten“ zur Seite gestellt. Aktuell befinden sich zwei Familien in der Schnupperphase. Nach einer angemessenen Zeit folgt die Entscheidung beider Seiten, ob die interessierten Personen in die Kerngruppen einsteigen und damit zukünftig im Zukunftshaus wohnen können und wollen.

In den Anlagen findet sich die Präsentation der ersten Infoveranstaltung. Diese werden, je nach aktuellem Projektstand, entsprechend angepasst.

Fotos der Kerngruppe und Aussagen zur persönlichen Motivation haben wir ebenfalls in einem gesonderten Dokument beigefügt.

- Wie wir zusammenarbeiten

In den letzten Monaten haben wir intensiv an unserem Konzept gearbeitet, und wir wissen, dass der Weg zum fertigen Zukunftshaus ein Lernprozess ist, den wir gemeinsam mit der Stadt, anderen Baugruppen und unseren zukünftigen Nachbar:innen gehen werden.

Für unsere Zusammenarbeit haben wir gemeinsam verbindliche Strukturen entwickelt. Die Kerngruppe arbeitet in verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen, die durch eine Steuerungsgruppe miteinander verbunden und koordiniert werden. Aktuell gibt es die Arbeitsgruppen „Planung & Baurecht“, „Finanzierung und Wirtschaftlichkeit“, „Recht und Kooperationen“ und „Kommunikation“. Entscheidungswege und Kommunikationsstrukturen sind abgestimmt und werden gemeinschaftlich getragen. Die Kerngruppe trifft sich alle zwei Wochen, um den Projektstand gemeinsam zu reflektieren, sich auszutauschen und wichtige Themen im Konsens weiterzuentwickeln und zu entscheiden. Entscheidungen werden dokumentiert. Für die organisatorische Abwicklung aller wichtigen Themen und zur Dokumentation nutzen wir eine gemeinsame Online-Plattform (nextcloud) in der alle relevanten Unterlagen abgelegt sind. Darüber hinaus nutzen wir den gemeinsamen Terminkalender dieser Plattform, sowie ein Kanban-Board, auf dem alle zu erledigenden Aufgaben abgelegt sind und zur Bearbeitung einzelnen Personen zugewiesen werden. Die Steuerungsgruppe verfolgt die Abarbeitung der einzelnen Punkte und generiert aus diesen die Tagesordnung der einzelnen Treffen. Alle Mitglieder der Kerngruppe, sowie weitere Personen, die sich für das Zukunftshaus einsetzen, haben Zugriff auf die Plattform.

- Was wir wollen – unsere Grundwerte

Unser Zukunftshaus soll ein Ort sein, an dem Gemeinwohl gelebte Praxis ist.

Fünf Werte leiten uns:

Gemeinsam statt einsam: Wir schaffen einen Ort, an dem Menschen füreinander da sind.

Vielfalt leben: Verschiedene Generationen und Lebensentwürfe profitieren und lernen voneinander.

Ressourcen schonen: Wir bauen konsequent nachhaltig und folgen dem Leitsatz „Teilen statt Besitzen“.

Bürgerschaftliches Engagement: Durch Angebote und Kooperation mit Vereinen o.ä. öffnen wir unser Haus für das Quartier.

Bezahlbarer Wohnraum: Durch kluge Planung, einfache Bauweise, suffiziente Wohnungen und gemeinschaftliche Nutzung von Räumen.

Alle, die zukünftig Teil der Gemeinschaft sind, bekennen sich aktiv zu diesen Werten.

- Unser Gemeinwohlkonzept

5.1	Generationenübergreifendes Wohnen – Vielfalt als Programm

Das Herzstück unseres Konzepts ist das generationenübergreifende Zusammenleben: Studierende, Einzelpersonen, Paare jeden Alters, Familien und Menschen, die an barrierearmes Wohnen im Alter denken. Diese Vielfalt wollen wir bewusst fördern und ausbauen – Solidarität leben. Konkret könnte das so aussehen: Die junge Familie hilft der älteren Nachbarin beim Tragen. Die Seniorin passt dafür mal auf die Kinder auf. Der Student wohnt günstig und gibt dafür Nachhilfe.

In direkter Nachbarschaft zu unterschiedlichen Hochschulen ist es uns besonders wichtig Studierenden und Auszubildenden ein bezahlbares und gutes Umfeld für ihren Einstieg in eine neue Lebensphase zu bieten. Älteren Menschen wollen wir ermöglichen, möglichst lange selbstständig in einer Gemeinschaft zu wohnen – mit der Sicherheit, dass im Notfall jemand da ist.

5.2	Wohnformen für unterschiedliche Lebensentwürfe

Um diese Vielfalt räumlich abzubilden, planen wir ein breites Spektrum an Wohnformen. Die Spannbreite reicht von 1-bis-2-Zimmer-Apartments, über klassische Familienwohnungen bis hin zu großzügigen 5-bis-6-Zimmer-Einheiten. Ergänzt wird dieses Angebot durch Clusterwohnungen oder WGs für junge Menschen oder Senioren.

Ein zentrales Planungsprinzip ist die Flexibilität. Durch die beabsichtigte modulare Holzbauweise und optionale Innentreppen können Wohnungen je nach Lebenssituation zusammengelegt, getrennt oder getauscht werden. Diese reversible Flexibilität macht unser Projekt resilient gegenüber demografischen Veränderungen und individuellen Lebensphasen.

Besondere Bedarfe werden wir von Anfang an mitdenken: barrierearme Wohnungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ausreichend große Wohnungen für kinderreiche Familien.

5.3	Gemeinschaftsräume – das erweiterte Wohnzimmer

Wir verstehen Gemeinschaftsräume als essenziellen Teil unseres Wohnkonzepts. Sie sind die Orte, an denen Gemeinschaft sichtbar gelebt wird. Gleichzeitig ermöglichen sie es, private Wohnflächen kleiner zu halten und damit Kosten zu sparen und Ressourcen zu schonen.

Wir planen im Erdgeschoss des mittleren Punkthauses einen Multifunktionsraum mit Gemeinschaftsküche. Dieser Raum ist das Herzstück des Hauses: Hier finden beispielsweise gemeinsame Abendessen der Hausgemeinschaft oder private Feste statt und es können sich regelmäßig Gruppen des Quartiers treffen. In diesem Bereich könnte auch ein Co-Working-Space entstehen. Auch dadurch können private Wohnflächen kleiner gehalten werden.

Nicht jeder braucht alles, darum teilen wir Ressourcen (z.B. Werkzeug), Räume (z.B. Wasch- und Trockenraum) und Kompetenzen.

Gleichzeitig sehen wir uns in der Gemeinschaft mit den anderen Baugruppen auf den beiden Baufeldern. Auch die Gemeinschaftsflächen aller Baugruppen tragen zum Gemeinschaftsleben bei.  Hierzu gibt es nähere Informationen in Abschnitt 7.5 „Projektübergreifende Gemeinschaftsflächen“

5.4.	Leben in Gemeinschaft – Aktivitäten und Organisation

Gemeinschaft entsteht nicht von selbst, sie muss gepflegt werden. Wir planen regelmäßige Aktivitäten, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, wie z.B. gemeinsames Kochen/Essen, Spiele- und Musikabende, Garteneinsätze, Ausflüge und Feste.

Wichtig ist uns dabei: Es gibt keine Teilnahmepflicht. Wer Rückzug braucht, darf ihn haben. Wer gerade keine Kapazität für Gemeinschaft hat, wird trotzdem von ihr getragen.

Über die internen Aktivitäten hinaus wollen wir Angebote ins Quartier öffnen. Hausaufgabenbetreuung oder ein Nachhilfetreff für Kinder des Quartiers. Treffen von Eltern-Kind-Gruppen. Ein oder zweimal im Jahr ein Stadtteil-Café. Workshops oder Angebote, auch für Menschen des Quartiers, so z.B. ein Beratungs- und Koordinationsangebot für die Themen Alter, Pflege, Vorsorge durch ein Betreuungsbüro. Außerdem laufen Kooperationsgespräche mit dem CVJM Karlsruhe e.V., bezüglich der Raumnutzung von Stadtteil-Kindergruppen. Der CVJM Baden e.V. hat deutliches Interesse an der Begleitung der studierenden Bewohner signalisiert, um so die jungen Menschen bei ihrem Start ins Ausbildungs- und Berufsleben zu unterstützen.

Die Organisation dieser Gemeinschaftsräume und -aktivitäten braucht klare Strukturen. Wir planen transparente Buchungssysteme, faire Nutzungsregelungen und einen Nutzungsbeitrag für private Zwecke oder externe Vermietung. Die konkreten Regeln werden wir gemeinsam, basierend auf den Prinzipien der offenen Kommunikation und des gegenseitigen Respekts erarbeiten. Die Strukturen der Zusammenarbeit, die bereits jetzt abgestimmt sind und sich in der Planungs- und Bauphase bewähren, werden dabei fortgeführt.

5.5.	Kooperationen und soziale Nutzungen des Wohnraumes

Absprachen bezüglich Wohnraum für Menschen mit Wohnberechtigungsschein gibt es bereits mit dem CVJM Baden e.V., der Hardtstiftung in Karlsruhe und dem Studierendenwerk Karlsruhe. Das Konzept des Zukunftshauses Karlsruhe basiert auf einer lebendigen, inklusiven Hausgemeinschaft. Um bezahlbaren Wohnraum mit verlässlichen sozialen Angeboten zu verknüpfen, arbeiten wir eng mit etablierten Karlsruher Trägern der Sozialen Arbeit und der Bildung zusammen. Der aktuelle Stand der Kooperationen gliedert sich wie folgt:

CVJM Baden e.V. (Christlicher Verein Junger Menschen): Die Zusammenarbeit ist historisch und organisatorisch tief verankert, da wesentliche Teile unserer Kerngruppe aus diesem Netzwerk stammen. Der CVJM Baden e.V. hat die feste Absicht erklärt, eine bestehende Wohngemeinschaft für junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in unser Objekt zu verlegen.

Hardtstiftung Karlsruhe: Es bestehen fortgeschrittene Absprachen zur Schaffung von Wohnraum für junge Frauen im Prozess der Verselbstständigung. Dieses Projekt schließt direkt an die erfolgreiche Arbeit der Stiftung in der stationären und ambulanten Jugendhilfe an. Für die ambulant betreuten jungen Frauen werden eine kompakte 2-Zimmer-Wohnung (ca. 43 m²) und ein Zimmer in einer bestehenden WG integriert, um den stufenweisen Übergang in die Eigenständigkeit zu unterstützen

Studierendenwerk Karlsruhe: Es wurden erste Abstimmungen getroffen, um studentischen Wohnraum gezielt über die Plattform des Studierendenwerks auszuschreiben und so Studierenden einen bezahlbaren Startplatz in direkter Nähe zu den Karlsruher Hochschulen zu bieten. Für die Studierenden stehen die Wohngemeinschaften zur Verfügung. Insgesamt sollen zwei Etagen mit insgesamt ca. 16 bis 20 Zimmern für die genannten WG`s genutzt werden.  Während der CVJM Baden e.V. als Generalmieter für seine gesamte FSJ-WG auftritt, werden mit den jungen Frauen und den Studierenden direkte Mietverträge abgeschlossen. Durch das Konzept der Genossenschaft, partizipieren alle Bewohner sowohl faktisch, als auch juristisch, an der neuen Wohnform.

Die angespannte Lage auf dem Karlsruher Wohnungsmarkt – insbesondere im Segment des bezahlbaren Wohnraums für Studierende, sowie im Bereich des betreuten Jugendwohnens – bedingt eine dauerhaft hohe Nachfrage. Seitens der Hardtstiftung und des Studierendenwerks wird die strukturelle Notwendigkeit solcher Wohnplätze ausdrücklich bestätigt. Die namentliche Konkretisierung der einzelnen Mietverhältnisse und die finale Kontingentabfrage erfolgen turnusgemäß, sobald der konkrete Einzugstermin (geplant ab 2028/2029) baurechtlich fixiert ist.

Wir beabsichtigen in einem nächsten Schritt verstärkt Unterstützer für unsere Kooperationsvorhaben zu gewinnen.

5.6.	Bezahlbarer Wohnraum durch kluge Planung

Bezahlbares Wohnen ist unser Kernziel. Wir planen mehr als 50 % der Geschossflächen als geförderte Mietwohnungen zu realisieren, deren Mietobergrenzen sich an den Vorgaben des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus in Baden-Württemberg orientieren.

Bezahlbarkeit versuchen wir durch mehrere Strategien zu erreichen: übereinander liegende Installationsschächte mit standardisierten vorgefertigten Bädern, standardisierte einheitliche Küchen, bewusst ausgewählte Materialien. Reduzierung des individuellen Wohnraums durch Gemeinschaftsflächen. Wir streben an, dass Wohnungen maximal über so viele Individualzimmer verfügen, wie Personen in ihr wohnen.

5.7.	Ökologisches und kreislauffähiges Bauen

Nachhaltigkeit beginnt für uns bei der Konstruktion. Wir planen eine Holz-/ Hybridbauweise mit minimal notwendigem Einsatz von Recyclingbeton (Brandschutz etc.). Für die Gebäudehülle streben wir eine Ausführung mit ökologischen Baustoffen an., Die genaue Ausführung wird im Laufe der Detailplanung (HAOI-Leistungsphase 5) festgelegt unter Berücksichtigung der finanziellen Randbedingungen. Die konstruktive Einfachheit und beabsichtigte modulare, seriell herstellbare Baulogik gewährleisten einen wirtschaftlichen Bauablauf und möglichst eine sortenreine Rückbaubarkeit im Sinne einer kreislaufgerechten Architektur.

Wir orientieren uns am Gebäudetyp E und setzen auf robuste Low-Tech-Lösungen, die Wartungsaufwand minimieren und Betriebskosten dauerhaft niedrig halten. Suffizienz als ökologische, soziale, ästhetische Haltung mit Maß und Angemessenheit und eine resiliente Architektur, die einem Wandel und Nutzerwechsel standhält. Eine Architektur, die Ressourcen nicht verbraucht, sondern nachhaltig respektiert. „Einfach bauen“ – nicht als Reduktion auf das Billige, sondern als Konzentration auf das Wesentliche. Nicht Verzicht auf Qualität, sondern Entscheidung für Relevanz. In diesem Zusammenhang möchten wir auch evtl. mögliche Förderungen wie z.B. innovative Holzbauförderung beantragen.

Eine Photovoltaikanlage erzeugt Strom, den wir selbst nutzen. Fassaden- und Dachbegrünung verbessern das Mikroklima, speichern Regenwasser und steigern die Biodiversität.

Wir streben den Nachweis von KfW 40 mit QNG-Siegel an, wir verbinden Effizienz mit Klimaschutz.

Mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg (LVG) https://lvg.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Versuchswesen/Versuchswesen+und+mehr und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gibt es erste Gespräche zur optimierten ökologischen und technischen Nutzbarkeit der Dächer und Fassaden. Hier könnte ein europaweit innovatives Forschungsprojekt für ein urbanes Klima-Resilienz-Power-Reallabor entstehen.

5.8.	Klimafreundliche Mobilität

Statt vieler privater Autos setzen wir auf Sharing: Carsharing-Stellplätze mit E-Fahrzeugen, mehrere gemeinsam genutzte Lasten-/Fahrräder. Die gemeinsame Werkstatt ermöglicht schnelle Reparaturen. E-Ladestationen sind selbstverständlich. Nur wenige Mitglieder unserer Kerngruppe benötigen regelmäßig ein Auto. Bereits jetzt überwiegt die Nutzung von Fahrrädern für die Aktivitäten des täglichen Lebens.

5.9.	Unser geplanter Wohnungsmix, Raumbedarf und Flächenaufstellung

Wir planen vielfältige Wohnformen von 1-Zimmer-Apartments bis zu 5-6-Zimmer-Wohnungen und Clusterwohnungen/WGs. Bei ca. 3.100 m² Bruttogeschossfläche und ca. 2000m² Wohnfläche inkl. Maximal 10% Gemeinschaftsflächen. Aufgrund der Ergebnisse der AG Gemeinschaftsflächen, könnte hier auch eine Verlagerung von Flächenanteilen in ein Gemeinschaftshaus erfolgen.

Davon ca. 1800m² Wohnfläche als reine Wohnnutzung. Mindestens 50% (ca. 900m²) sozial geförderter Wohnraum und zusätzlich ca. 161m² für z.B. einen multifunktionalen Gemeinschaftsraum, ein erweitertes Badezimmer (evtl. mit Sauna) mit Außenterrasse auf dem Staffelgeschoss, sowie ein gemeinsamer Waschmaschinenraum.

Die Realisierung eines Kellergeschosses von ca. 266m² BGF wird angestrebt, die Finanzierung wird in der weiteren Planung noch geprüft.

Die Wohnungen können durch eine flexible Grundrissstruktur (Baukastenprinzip) in verschiedenen Größen variiert angeordnet werden. Es werden ca. 20 bis 24 Wohneinheiten plus Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss entstehen:

- kompakte 1-2-Zimmer (ca. 30-35 m²): 1-Personenhaushalt, z.B. Singles, Studierende, Senioren

- 2-Zimmer (ca. 43 m²): Singles, Senioren

- 3-Zimmer (ca. 76 m²): Paare, kleine Familien

- 4-Zimmer (ca. 85 m²): Paare, kleine Familien

- 4-6 Zimmer (ca. 110 - 115 m²): Familien mit zwei bis vier Kindern

- 5-6-Zimmer (ca. 140 m²): Großfamilien, Mehrgenerationenhaushalte

- Clusterwohnungen/WG (ca. 195 m² teilbar in 3 Einheiten) plus Gemeinschaftsbereich

8 Wohnungen sind bereits an Mitglieder der Kerngruppe fest vergeben, zusätzlich sind WGs mit insgesamt 16-20 Zimmer fest verplant, sowie eine Wohnung und ein Zimmer in einer WG für unseren Kooperationspartner Hardtstiftung Karlsruhe (wie oben bereits näher erläutert wurde).

Unsere konkrete Planung mit mehreren Wohnungstypen basiert auf den zwei Geschossbauten im Baufeld 4 entsprechend den Ergebnissen aus dem Werkstattverfahren.

Die Stellplatzprognose mit 23 Wohneinheiten x Faktor 0,8 = 18,4 entsprächen 19 Stellplätzen. Unser tatsächlicher Bedarf liegt nach einer internen Abfrage bei Faktor 0,4, das entspricht 9,2 bzw. 10 Stellplätzen.

Durch die Konzeption der Umnutzung der Stellplätze in Fahrradplätze werden die nach B-Plan fehlenden Stellplätze innerhalb Karlsruhes durch Baulasten abgelöst. Weitere Ausführungen finden sich im beiliegenden Dokument zur Tiefgaragenplanung.

Weitere Informationen zu Planungsstand und Wohnungstypen s. Anlage „Präsentation Zukunftshaus Karlsruhe “

- Rechtsform und Sicherung der Gemeinwohlorientierung

Wir haben uns für die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft (eG) als dauerhafte Trägerstruktur des Projekts entschieden. Die Genossenschaft ist Eigentümerin aller Wohneinheiten und Gemeinschaftsflächen.

Wer im Zukunftshaus wohnt, wird Mitglied der Genossenschaft und damit Mitträger:in des gesamten Projekts. Für den Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, einen Geschäftsanteil i. H. v. 500,00€ zu übernehmen (mitgliedschaftsbegründender Pflichtanteil; § 17 Abs. 1, 2 Satzungs-E). Die Anteile sind nach der Gründungsversammlung - aber bereits vor Eintragung in das Genossenschaftsregister - einzuzahlen, um die Handlungsfähigkeit des Vorstands zu gewährleisten (§ 17 Abs. 3 Satzungs-E). Pro Nutzungsvertrag über eine freifinanzierte Wohnung sind zusätzlich 300 weitere Anteile (=150.000€) zu zeichnen (nutzungsbezogene Pflichtanteile; § 17 Abs. 2 Buchstabe a) Satzungs-E). Pro Nutzungsvertrag über eine nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz geförderte und gebundene Sozialmietwohnung ist pro angefangener 15 Quadratmeter Wohnfläche zusätzlich ein weiterer Anteil zu zeichnen (nutzungsbezogene Pflichtanteile; § 17 Abs. 2 Buchstabe b) Satzungs-E).

Als Mitglied wirkt man an Entscheidungen über Budgets, Instandhaltung und das Gemeinschaftsleben mit und wählt den Aufsichtsrat der Genossenschaft. Eine Vermietung des Wohnraums ohne Mitgliedschaft in der Genossenschaft ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Wer für die Nutzung der Dienste der Genossenschaft nicht oder nicht mehr in Frage kommt, kann mit dem Ziel der Eigenkapitalbeschaffung für die eG als investierendes Mitglied zugelassen werden (§ 3 Abs. 5 Satzungs-E). Um den Gestaltungsspielraum der wohnenden Mitglieder zu bewahren, haben investierende Mitglieder in der Generalversammlung jedoch kein Stimmrecht (§ 31 Abs. 1 Satzungs-E). Sofern ein Bilanzgewinn vorliegt, soll die Verzinsung des in Form von Geschäftsanteilen eingebrachten Kapitals, vier Prozent nicht übersteigen (§ 41 Abs. 2 Satzungs-E). Sollte die Genossenschaft wider Erwarten aufgelöst werden müssen, werden Überschüsse an die CVJM Kinder- und Jugendstiftung Karlsruhe verteilt (§ 45 Abs. 2 Satzungs-E).

Im Hinblick auf die Höhe des benötigten Eigenkapitals befindet sich das im aktuellen Stand der Satzung und hier beschriebene Modell der Höhe der Pflichtanteile in Prüfung. Ggf. wird auch ein Modell mit einem Pflichtanteil, der sich an der Anzahl der Quadratmeter der gemieteten Wohnung orientiert, gewählt.

Die Satzung liegt mit aktuellem Stand bei.

Sicherung gegen Spekulation:

- Dauerhafter Gemeinschaftsbesitz: Alle Wohneinheiten bleiben im Eigentum der Genossenschaft. Eine Privatisierung einzelner Einheiten ist strukturell ausgeschlossen.

- Belegungsbindung: Die geförderten Wohneinheiten unterliegen den Mietobergrenzen des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus und sind dauerhaft zweckgebunden.

- Mitgliedschaftsprinzip: Der Zugang zum Wohnen erfolgt über die Genossenschaftsmitgliedschaft. Eine Vermietung außerhalb dieses Rahmens ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Durch die genossenschaftliche Struktur wird die gesamte Wohnfläche dauerhaft dem spekulativen Markt entzogen – in Übereinstimmung mit den Anforderungen an gemeinwohlorientierte Wohngruppen.

- Finanzierung

Die Finanzierung eines solchen Projekts ist komplex und erfordert eine Kombination verschiedener Quellen. Wir befinden uns noch in der Phase der Grobplanung, haben aber bereits wichtige Weichenstellungen vorgenommen.

7.1.	Geschätzte Gesamtkosten

Bei einer Bruttogeschossfläche (ohne Keller) von 3101m² und Baukosten von ca. 3.027€/m² (BGF KG 200-700 brutto) ergeben sich Gesamtbaukosten von rund 9,4 Mio.€. Mit Fertigkeller (430.000€ für 266m²) ergeben sich ca. 9,8 Mio.€. Bezogen auf die Wohnfläche (inkl. eigener Gemeinschaftsfläche) von 2.023m² betragen die Baukosten ca. 4.830€/m². Die in den vorgenannten Baukosten enthaltene Tiefgarage setzen wir aktuell mit 10 Stellplätzen á 60.000€ (brutto) an, welches zu Baukosten (Kostengruppe 200-700) von 600.000€ führt. Wir kalkulieren mit weiteren Kosten für 9 Ersatzstellplätze (45.000€), Einrichtungen innerhalb der eigenen Baugruppe (25.000€ Küche, Gemeinschaftsräume) und Steuern/Gebühren (116.000€ Grunderwerb-Steuer, Notar, Grundbuch, Gründungskosten). Für die Projektsteuerung mit externer Unterstützung rechnen wir mit 3% (219.000€) Die geschätzten Gesamt-Projektkosten betragen damit ca. 10,2 Mio.€. Details im Anhang.

7.2.	Finanzierungsquellen

Für die nicht-geförderten (freifinanzierten) Wohneinheiten sind Genossenschaftspflichtanteile von jeweils 250.000€ vorgesehen. Für die Anteile kann von den Mitgliedern der KfW Kredit 134 in Höhe von 150.000€ in Anspruch genommen werden, weitere 100.000€ sind in Eigenregie aufzubringen. Wir gehen von 10 Parteien aus, was zu einer Summe von 2.500.000€ führt. Für die 13 geförderten Wohnungen planen wir 487.500€ ein (37.500€ je WE). Um die Hausbank-Kredite zu begrenzen, werden einfache Tätigkeiten (Tapezieren, Streichen, Böden) im Innenbereich durch Eigenleistung i. H. von 92.000€ erbracht. Eintrittsgelder (Projekt- und Genossenschaftsmitgliedschaft) wurden mit 21.500 € angesetzt.

Für den Bau gehen wir davon aus, dass wir den KFW 298 Kredit sowohl für geförderte als auch nicht-geförderte Wohneinheiten erhalten. Insgesamt 3.450.000€ für 23 Wohneinheiten.

Für gefördertes Wohnen berechnen wir zusätzlich:

- 1.562.400.€ Zuschuss der L-Bank

- 297.800€ Zuschuss Karlsruher Wohnraumförderung.

Die Prüfung der Chancen auf „Clever Bauen“-Unterstützung in Höhe von 500.000€ hat aktuell ergeben, dass es im Zeitrahmen bis 31.8. nicht leistbar ist, das inhaltliche Konzept zu erstellen und den Partner für die wissenschaftliche Begleitung zu gewinnen. Wir gehen davon aus, weitere Unterstützung von Stiftungen und Firmen (Hermann Kupsch-Stiftung, Post-Code-Lotterie, Fa. Herrenknecht, u.a.) in Höhe von 200,000€ zu erhalten. Zusätzlich sind wir in Gesprächen, um Direkt-Kredite einzuwerben und rechnen aktuell mit ca. 500.000€ für diesen Posten.

Die Finanzierung durch Hausbank-Kredite wird mit 1.065.000€ kalkuliert und vervollständigt die Finanzierung der Gesamtprojektkosten in Höhe von 10.176.000€.

Die darauf basierende Ermittlung der Mietpreise (inkl. Umgelegter Fläche Gemeinschaftsraum) für das Jahr des Mietbeginns (2029!) führt zu folgenden monatlichen Mieten je qm Wohnfläche:

| 12,00€ | geförderte Wohnflächen |
| --- | --- |
| 15.82€ | für frei finanzierte Wohnungen |
| 13,91€ | Durchschnitt aus geförderten und frei finanzierten Flächen |

Die Tiefgarage ist mit 600.000 € (Anteil Zukunftshaus) und 45.000€ für Ersatzplätze und die Erschließungskosten (inkl. 85.000€ für Erdsonden) sind mit insgesamt 363.000€ in der Gesamtinvestition enthalten und stellen eine große Belastung (90% der Hausbank-Kredite) dar. Zur Klärung der Inhalte der Erschließungskosten sind wir in Abstimmung mit dem Team Konzeptvergabe.

7.3.	Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit

Unser Projekt soll ab dem Jahr 2035 eine schwarze Null erzielen (s. Ergebnisplanung im Anhang) dank öffentlicher Förderung, günstigen Erbbauzinsen, einfacher Bauweise und kluger Planung (suffiziente, flexible Wohnungen, gemeinschaftliche Flächen). Die Vorlaufphase bis zum vorgesehenen Mietbeginn in 2029 ist von signifikanten Verlusten geprägt, obwohl wir einige Investitionen auf einen späteren Zeitpunkt vertagt haben (PV-Anlage, zukunftsfähige Einrichtung Gemeinschaftsraum) Dies war notwendig, um die Tilgungsfähigkeit zu gewährleisten (Anhang Finanzplanung/Darlehen). Im Jahr 2029 besteht noch eine nicht gedeckter Finanzierungsbedarf von 103.000€. Durch weitere angestrebte Projektkostenreduktionen (evtl. Wegfall Kellergeschoß), und einen verbesserten Finanzierungsmix, versuchen wir diese Verluste zu begrenzen. Eine etwas kostengünstigere Alternativ-Lösung zur Tiefgarage wurde von den Baugruppen bereits erarbeitet und in die Planung übernommen inkl. der Nutzung von Ersatzstellplätzen.

Die errechneten Mietpreise und das einzubringende Kapital stellen besonders für die frei-finanzierten Wohnungen eine außergewöhnliche Herausforderung dar. Aufgrund der dargestellten Situation besteht aktuell weiterer Anpassungsbedarf, damit wir das Bauprojekt realisieren können. Dies ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns in den nächsten Monaten stellen wollen.

7.4.	Zusammenarbeit mit anderen Baugruppen

Die Baugruppen aus dem Werkstattverfahren haben sich zwischenzeitlich vernetzt und treffen sich regelmäßig zur Abstimmung. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf den gemeinsam genutzten Gemeinschaftsflächen und bezüglich der innovativen Dach- und Fassadennutzung in Zusammenarbeit mit dem LVZ und dem KIT.

Weiter ist ein gemeinsames Treffen mit allen Baugruppen und deren Mitgliedern zum gegenseitigen Kennenlernen im September geplant.

7.5.	Projektübergreifende Gemeinschaftsflächen

Suffizientes Wohnen und dabei insbesondere die Verkleinerung des privaten Wohnraums zugunsten intensiv und ökonomisch genutzter Gemeinschaftsflächen sind allen Wohnprojektgruppen auf unserem Areal wichtig. Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst viele Synergie-Effekte hinsichtlich Erstellung, Nutzung und Finanzierung unserer Gemeinschaftsflächen zu schaffen.

Die projektübergreifenden Gemeinschaftsflächen sind zum einen ein wichtiges Thema in unseren Gruppen, in unseren Quartett-Treffen alle drei Wochen, zum anderen auch Aufgabengebiet einer projektübergreifenden Arbeitsgruppe.

- Wir haben viele gemeinsame Interessen identifizieren können und sind nun im Klärungsprozess:

- Welche Gemeinschaftsflächen können und wollen wir uns in welcher Größe leisten?

- Können wir uns grundsätzlich ein projektübergreifendes Gemeinschaftshaus vorstellen?

- Welche projektübergreifenden Gemeinschaftsflächen wären am besten in einem Gemeinschaftshaus aufgehoben und welche können oder sollten woanders liegen?

- An welcher Stelle wäre ein Gemeinschaftshaus am besten platziert?

Geklärt haben wir bereits, dass die Halle des NCO-Clubs für eine intensive Nutzung im Rahmen unseres Projekts nicht zur Verfügung steht, wohl aber für einzelne Veranstaltungen in Absprache mit dem Kinder- und Jugendhaus.

In einem intensiven Prozess und in Rücksprache mit allen Gruppen haben wir zudem geklärt, dass die meisten künftigen Bewohner*innen einen großen Veranstaltungsraum mit vielen Abendveranstaltungen und Konzerten im Innenhof – etwa wegen der Größe, des Publikumsverkehrs, der Lärmbelästigung und des befürchteten Organisationsaufwands – nicht wünschen.

Größere Akzeptanz findet ein kleineres Gebäude mit einer Konzeption ähnlich einem Stadtteilhaus mit vorwiegend tagsüber stattfindenden Angeboten für das Quartier wie Kurse aller Art und einzelnen Abendveranstaltungen. Als Vorbild dient auch der Zukunftsraum der Oststadt, der zu einem beliebten Treffpunkt vielfältiger Gruppen und Initiativen geworden ist.

Ein solches Gemeinschaftshaus hätte voraussichtlich einen großen, teilbaren Raum sowie eine gut ausgestattete Küche, was die Nutzbarkeit des Raumes deutlich erweitern würde. Diese Ideen und ihre Umsetzbarkeit zu konkretisieren, ist eine unserer nächsten Aufgaben.

Baulich besteht die Idee, ein Gemeinschaftshaus im Innenhof als kreislaufgerechtes Modellprojekt mit Recyclingmaterialien zu konzipieren – in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Prof. Florian Kaiser am KIT (Tenure-Track Professur für kreislaufgerechten Holzbau). In Zusammenarbeit mit seinen Studierenden könnte hier ein experimentelles und innovatives Gebäude mit Leuchtturmcharakter entstehen. Hierzu hat bereits ein erstes Gespräch stattgefunden. Geplant ist in diesem Zusammenhang auch ein von einem unserer Mitglieder gesponserten Studentenwettbewerb.

Auch prüfen wir den Ansatz, das Gemeinschaftshaus in mehreren Modulen zu planen, um diese gegebenenfalls etappenweise – wie es die vorhandenen Möglichkeiten erlauben – realisieren zu können.

Für die Wohnprojektinitiative Soleika/okapi wäre die Ausgestaltung der projektübergreifenden Gemeinschaftsflächen als eine Art soziokulturelles Zentrum auch deshalb wichtig, weil es als deutlicher Ausdruck unseres zukunftsorientierten Wirkens die Strahlkraft des Projekts erhöhen und die Einwerbung von Direktkrediten dauerhaft erleichtern würde. Die Abstimmung dieser Zielsetzung mit weiteren Bedürfnissen wird in den kommenden Monaten zu klären sein.

Weitere projektübergreifende und auch für das Quartier offene Angebote wie Food-Coop, Fairteiler, Solawi-Verteilstation, Repaircafé, Spezialradstation, Probenräume sowie eher projektinterne Angebote wie Fahrradwerkstatt, Holz- und evtl. weitere Werkstätten, Musikräume sind weiter Thema, müssen jedoch noch konzeptionell ausgearbeitet und verortet werden.

Auch die Außenanlagen sind ein wichtiger Teil der Gemeinschaftsflächen – als Begegnungsraum, Spielfläche, Erholungsort und für viele weitere Funktionen. Die Konzeption und Gestaltung der Außenanlagen verstehen wir als gemeinschaftlich zu organisierende Aufgabe.

Bezüglich der Rechtsform besteht die Idee, einen aus allen Wohnprojektinitiativen zusammen gebildeten Träger (z.B. Verein oder gGmbH) zu gründen, der projektübergreifende Gemeinschaftsflächen, Außenanlagen und die Tiefgarage betreibt. Die Überlegungen dazu sollen zusammen mit dem projektübergreifenden Projektsteuerer diskutiert und konkretisiert werden.

- Interessentenstruktur

8 Parteien mit insgesamt 15 Erwachsenen und 10 Kinder sind verbindlich in die Kerngruppe eingetreten. Dadurch sind ca. 4/5 der freifinanzierten, nicht geförderten Wohnfläche vergeben.

Weitere konkrete Anfragen für die nicht geförderten Wohnungen sind in ausreichendem Maß vertreten.

Für den geförderten Wohnraum sind nach momentanen Absprachen mit den o.g. Kooperationspartnern ca. ½ der geförderten Wohnfläche belegt.

Anfragen von Menschen mit WBS liegen vor. Erst nach unserer nächsten Infoveranstaltung (im September – siehe oben) können wir abschätzen, ob noch Bedarf an weiteren Interessenten im Bereich des geförderten Wohnraums besteht und ob die derzeit vorliegenden Anfragen mit einem Mietbeginn, perspektivisch bis mindestens 2029, warten können oder sich deren persönliche Situation bis dahin verändert hat.

In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob eine Verlängerung der WBS-Gültigkeit für Personen, die ins Zukunftshaus einziehen würden, angepasst auf die Wartezeiten des Wohnprojekts (wie in München üblich) möglich ist, dies wäre hier für die zukünftige Planung von großem Vorteil.

- Planungsstand

Siehe Anlage „Präsentation Zukunftshaus“

- Nächste Schritte und unser Engagement

Wir bringen mit: eine klare Vision, ein engagiertes und kompetentes Kernteam (z.B. Finanz-Coach, Architekt, Sozialfachwirt, Sozialpädagog:innen, Projekt-Management- und IT-Expert:innen), ein großes Netzwerk, die Erfahrungen und Strukturen des CVJM und den Willen, das Zukunftshaus Wirklichkeit werden zu lassen. Uns ist bewusst, dass der Weg lang ist und viele Herausforderungen bereithält. Aber wir sind überzeugt: Es lohnt sich! Für uns, für unsere Kinder, für das Quartier, für die Stadt. Bezahlbares, gemeinschaftliches, ökologisches Wohnen ist möglich – wir wollen es beweisen.

Aktuelle Arbeitsschritte:

Gründung der Genossenschaft einschließlich der Genossenschaftssatzung ist gestartet, der Satzungsentwurf wurde in der Kerngruppe abgestimmt und beschlossen. Zusammen mit den weiteren für eine Genossenschaftsgründung erforderlichen Unterlagen werden diese dem zuständigen Prüfungsverband vorgelegt. Beratung durch einen Genossenschaftsdachverband wird in Anspruch genommen.

Ziel ist es, dass die Genossenschaft in Gründung Vertragspartner für die Optionsvereinbarung wird.

Der Architekt Frank Bühler, Büro architectoo, wurde um ein Angebot nach HOAI gebeten, das nach Abstimmung beauftragt werden soll. Wir planen zunächst zeitnah die Leistungsphase 1 und 2 zu beauftragen und innerhalb der Optionsphase dann die Leistungsphase 3 – Referenzen wurden bereits übersandt.

Projektsteuerung, Statiker*in für Holzbau und Energieberater*in wollen wir im 4. Quartal 2026 beauftragen. Wir befinden uns derzeit in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro Krebs + Kiefer aus Karlsruhe. Hierzu liegt uns ein Angebot für ein fachübergreifendes Beratungsgespräch vor, in dessen Rahmen das Vorhaben hinsichtlich der Themen Statik, Brandschutz, Bauphysik und Energieberatung sowie insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung in Holz- bzw. Hybridbauweise fachlich geprüft und weiter konkretisiert werden soll.

Erste Gespräche mit dem Liegenschaftsamt und der L-Bank bezüglich der Finanzierung von gefördertem Wohnraum haben stattgefunden. Gespräche mit Banken sind ebenso bereits gestartet oder sind in der Terminvereinbarung. Weitere Gespräche mit Liegenschaftsamt und Bauordnungsamt sind vorgesehen.

Ansprechpersonen:

Steuerungsgruppe : Andrea Renner, Jan Horneck, Heike Bühler : gemeinsam@zukunftshaus-karlsruhe.de 
Frank Bühler, Freier Architekt und Stadtplaner BDA, E-Mail: buehler@architectoo.de, Mobil: 0170 / 815 50 80 
Johannes Häfele, Finanz-Coach, E-Mail: jhaefele@web.de, Mobil; 0151 / 12606385

Im Auftrag der Baugruppe Zukunftshaus Karlsruhe

vgl. Beuthien/Beuthien, 16. Aufl. 2018, GenG § 13 Rn. 14

vgl. Henssler/Strohn/Geibel, 6. Aufl. 2024, GenG § 7a Rn. 3, Beuthien/Beuthien, 16. Aufl. 2018, GenG § 7a Rn. 7, Pöhlmann/Fandrich/Bloehs/Fandrich, 4. Aufl. 2012, GenG § 7a Rn. 5 sowie Redaktion, in Hillebrand/Keßler, GenG, § 7a GenG Rz. 9, Stand: 11.04.2019

siehe auch Kurzinformation „Das investierende Mitglied nach § 8 Abs. 2 GenG“ des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, WD 7 - 3000 - 093/19 vom 28.05.2019

(vgl. Beuthien/Beuthien, 16. Aufl. 2018, GenG § 13 (1) sowie Redaktion, in Hillebrand/Keßler, GenG, § 13 GenG Rz. 7 ff., Stand: 11.04.2019).